}

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiantes | Mathias Jara - Nicolas Chiguay - Gabriel Valderas |
| --- | --- |
| Rut | 17917404-9 - 21771927-5 - 21736028-5 |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | Duoc UC Puerto Montt |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | My Works App — aplicación móvil multiplataforma que conecta clientes con trabajadores de oficios del hogar, con gestión del servicio y pago en garantía simulado. |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de software; construcción de soluciones informáticas; gestión de proyectos; modelado e implementación de datos; validación y calidad de software. |
| Competencias | 1.- ​Diseñar arquitecturas y modelos de datos escalables que respondan a las necesidades del negocio y soporten el crecimiento futuro de la organización. 2.- ​Implementar soluciones de software estructuradas, aplicando metodologías estandarizadas para optimizar su desarrollo, mantenimiento y alineación con los objetivos estratégicos. 3.- ​Liderar la gestión de proyectos de TI, evaluando opciones estratégicas para facilitar la toma de decisiones basada en los requerimientos empresariales. ​4.- Ejecutar el aseguramiento de calidad (QA) y certificación de productos y procesos, aplicando los estándares y mejores prácticas de la industria. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | Elegimos este tema porque en Chile mucha gente busca gasfitería, cerrajería u otros oficios por WhatsApp o por recomendación, y eso deja poco control sobre precios, confianza y seguimiento del trabajo. En las plataformas digitales también pasa que cliente y trabajador se pasan el contacto y siguen fuera de la app, lo que debilita el modelo del negocio. El contexto es el mercado de servicios para el hogar a nivel país, con foco en usuarios particulares y en trabajadores independientes. El aporte de My Works App es ordenar la solicitud, el estado del trabajo, la evidencia y un pago en garantía simulado, para que el proceso sea más claro y seguro para ambas partes. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | Con el proyecto se busca dejar funcionando un MVP en Flutter con backend en Supabase. La app debe permitir registrarse como cliente o trabajador, pedir o aceptar un servicio, seguir los estados del trabajo, subir evidencia y cerrar el flujo con un pago en garantía simulado. No pretendemos, en esta etapa, integrar una pasarela real ni publicar en tiendas; el foco es demostrar el producto y la arquitectura dentro de Capstone. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | Se relaciona con el perfil de egreso porque obliga a usar varias competencias a la vez: hay que diseñar e implementar el modelo de datos (PostgreSQL/Supabase con RLS), construir e integrar la solución móvil, planificar el trabajo del equipo y probar el flujo crítico. Sin esas competencias no se puede resolver bien el problema, porque un marketplace necesita datos confiables, software mantenible y control del proceso de desarrollo. |
| Relación con los intereses profesionales | A mí me interesa el desarrollo full stack y, de cara al futuro, acercarme a ciencias de datos y a empresas que trabajen con tecnología actual. My Works App me permite practicar programación móvil, backend, datos y trabajo en equipo con Nicolas Chiguay y Gabriel Valderas. También me ayuda a aplicar, de forma más concreta, temas de seguridad y buenas prácticas que todavía quiero reforzar. Para el grupo, el proyecto suma experiencia real de producto, no solo ejercicios sueltos de asignatura. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | Es factible en el semestre porque ya tenemos avance de código, repositorio y herramientas listas (Flutter, Supabase, GitHub). El tiempo de la asignatura alcanza si mantenemos el MVP acotado. Facilitadores: trabajo en equipo de tres, laboratorios y experiencia previa en programación. Dificultades: no poder integrar pago real todavía (por tiempos y requisitos externos) y el riesgo de ampliar de más el alcance. La salida es usar un PaymentService simulado y priorizar el flujo cliente-trabajador-evidencia-pago. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Desarrollar el MVP de My Works App como aplicación móvil multiplataforma que conecte clientes y trabajadores de oficios del hogar, gestionando solicitudes, estados del servicio y un flujo de pago en garantía simulado. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | 1. Diseñar e implementar el modelo de datos en Supabase/PostgreSQL con políticas RLS. 2. Construir la aplicación Flutter con roles de cliente, trabajador y administración básica. 3. Implementar la máquina de estados del trabajo y el flujo de pago en garantía simulado. 4. Validar el flujo crítico con casos de prueba acordados con el docente. 5. Documentar avance, instalación y uso para las entregas de Capstone. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

Trabajamos con una metodología ágil por sprints semanales, alineada a las tres fases de APT. En cada sprint planificamos, desarrollamos, integramos y revisamos. Etapas: 1) Fase 1 — definición: problema, objetivos, plan, evidencias y carta Gantt. 2) Fase 2 — implementación: features de la app, backend, escrow simulado y pruebas parciales. 3) Fase 3 — cierre: pruebas finales, ajustes, informe y demostración. Distribución del equipo: • Mathias Alejandro Jara Alvarado: desarrollo Flutter, flujos de aplicación y apoyo en arquitectura. • Gabriel Valderas: modelo de datos, Supabase/RLS y servicios de pago. • Nicolas Chiguay: experiencia de usuario, evidencias/documentación y apoyo en flujos. Las integraciones importantes se revisan entre los tres para no romper el flujo completo.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Repositorio y app parcial | Código en GitHub con autenticación, roles y ciclo básico de trabajos sobre Supabase. | Muestra progreso real de construcción e integración del software. |
| Avance | Modelo de datos y RLS | Esquema de perfiles, trabajadores, trabajos y pagos con políticas de acceso. | Da cuenta del diseño e implementación de datos seguros y escalables. |
| Avance | Informe de avance | Documento con estado del plan, riesgos y próximos pasos del equipo. | Permite controlar la gestión del proyecto durante el semestre. |
| Final | Matriz de pruebas del flujo crítico | Casos de prueba del pedido, estados, evidencia, retención y cierre del pago simulado. | Evidencia la validación del producto y del proceso. |
| Final | Demo y manuales | Demostración del MVP y anexos de instalación/uso para cliente y trabajador. | Cierra la entrega mostrando el logro de los objetivos del proyecto. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Gestionar proyectos informáticos | Definición APT | Completar guía, objetivos, evidencias y Gantt del semestre. | Plantillas Duoc, reuniones, repositorio | Semanas 1-4 | Equipo (coord. Nicolas) | Riesgo: alcance amplio. Mitigación: congelar MVP. |
| Construir modelos de datos | Diseño e implementación BD | Tablas, relaciones, RLS y datos demo en Supabase. | Supabase, PostgreSQL | Semanas 5-8 | Gabriel Valderas | Probar aislamiento de datos temprano. |
| Desarrollar solución de software | App Flutter | Auth, roles, jobs, chat básico, ratings y estados. | Flutter, Riverpod, GitHub | Semanas 5-14 | Mathias Alejandro Jara Alvarado | Priorizar flujo crítico por sobre features secundarias. |
| Integrar componentes | Escrow simulado | PaymentService mock, checkout y modalidades de cobro básicas. | Servicios core Flutter | Semanas 8-14 | Gabriel y Mathias | Sin pasarela real en esta fase. |
| Realizar pruebas de certificación | Pruebas y correcciones | Ejecutar matriz de pruebas y corregir fallos del flujo principal. | Emuladores/dispositivos, CI | Semanas 12-16 | Equipo | Enfocarse en casos críticos primero. |
| Gestión y cierre | Informe final y demo | Documentación final, video/demo y presentación Capstone. | Documentos, laboratorio | Semanas 16-18 | Nicolas y equipo | Reservar tiempo para redacción y ensayo. |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| Definición APT / Guía Fase 1 | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modelo de datos + RLS |  |  |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| App Flutter (núcleo) |  |  |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  |  |  |  |
| Escrow y cobros simulados |  |  |  |  |  |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  |  |  |  |
| Pruebas del flujo crítico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  |  |
| Informe final y demo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ■ |  | ■ | ■ |

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.